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Název obce: Libišany  

Platnost:  2024-2027
Specifikace rozvojových akcí
2024
Realizace zpevnění prostřední cesty na hřbitově + přívod el. k márnici     
Popis akce: zpevnění zámkovou dlažbou střední cesty na hřbitově a prodloužení el.kabelů k márnici a přisvětlení podél zpevněné cesty. 
Doba realizace: 2024
Náklady na akci: 400 000,-Kč
Zajištění stavebního povolení  - Veřejné osvětlení sídliště 22RD (pod OÚ) 
Popis akce:  stavební povolení na rozšíření VO v předmětném sídlišti   
Doba realizace: 3-4/2024 
Náklady na akci: 10 000,-Kč 
Realizace veřejné osvětlení sídliště 22RD (pod OÚ)    

Popis akce: rozšíření VO v předmětném sídlišti   

Doba realizace: 6-10/2024 v závislosti na získání dotace


Náklady na akci: 990 000,-Kč 
Rekonstrukce a nástavba hasičské zbrojnice       

Popis akce:  celková rekonstrukce a nástavba objektu HZ v předpokládané výši 15.000 000,-Kč  
Doba realizace: 2024  v závislosti na získání dotace 

Náklady na akci: 5.000 000,-Kč náklady obce na tuto akci
Rekonstrukce prodejny v objektu č.p. 7       

Popis akce:  rekonstrukce prodejny
Doba realizace: 2024  v závislosti na získání dotace 

Náklady na akci: 2.950 000,-Kč

Nákup strojní techniky pro technické služby obce  
Popis akce:  štěpkovač, auto s kontejnerem na svoz tříděného odpadu    
Doba realizace: 9-12/2024 v závislosti na získání  dotaci 

Náklady na akci: 2. 000 000,-Kč
Chodník při silnici II/333 podél požární nádrže   
Popis akce: zajištění stavebního povolení na cca 120 m chodníku podél silnice II/333
Doba realizace: 2024
Náklady na akci: 150 000,-Kč
Zpevnění plochy pro kontejnery v sídlišti „ U Křížku“

Popis akce: realizace zpevnění plochy pod kontejnery 

Doba realizace: 3-10/2024
Náklady na akci: 100 000,- Kč
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2024

Příprava projektu ,,Domácí školka“
Popis akce: územní studie k užívání pozemku, projektová příprava
Doba realizace: 2024

Náklady na akci: 300 000,-Kč
Odstranění ostrůvků a úprava chodníku kolem autobusové zastávky 
Popis akce: realizace ve spolupráci se SÚS Pardubice 
Doba realizace: 2024 v závislosti na spolupráci se SÚS Pardubice 
Náklady na akci: 1.000 000,-Kč
Projektová dokumentace - Cyklostezka Liščí-Opatovice n/L     

Popis akce:  projekt na cyklostezku v délce cca 720 m od konce Liščí na konec katastru Libišany směrem k vlakové zastávce
Doba realizace: 1-10/2024 

Náklady na akci: 100.000,-    
Zateplení objektu OÚ čp.40   
Popis akce: zpracování energetického auditu, zateplení objektu    
Doba realizace: 2024 v závislosti na získání dotace 

Náklady na akci: 750 000,-
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2025

Revitalizace ploch na pozemcích ppč.455/1 a 1248 – mezi chatami a Rajskou strouhou 
Popis akce:  odstranění náletových dřevin a výsadba vhodných dřevin
Doba realizace: 8-10/2025 v závislosti na získání dotace
Náklady na akci: 350 000,-

Cyklostezka  Liščí-Opatovice n/L     

Popis akce:  realizace cyklostezky cca 720 m od konce Liščí na konec katastru Libišany směrem k vlakové zastávce    

Doba realizace: 1-10/2025 v závislosti na dotaci
Náklady na akci: 4.350.000,-

Rekonstrukce kabelu veřejného osvětlení   I. etapa   
Popis akce:  celková výměna kabelu veřejného osvětlení    
Doba realizace: 3- 11/2025 v závislosti na získání dotace 
Náklady na akci: 1.500 000,-
Rozšíření fitnes prvků na pozemku v katastru obce
Popis akce: návrh vhodných herních prvků a doprovodná zeleň 
Doba realizace: 3-10/2025 
Náklady na akci: 50 000,-Kč
Chodník při silnici II/333 podél požární nádrže   
Popis akce: stavba  cca 120 m chodníku podél silnice II/333
Doba realizace: 2025 v závislosti na dotaci
Náklady na akci: 1.150 000,-Kč
Přípojka elektrické energie k rybníku

Popis akce: Vypracování projektové dokumentace k přípojce k rybníku a povolení
Doba realizace: 7-9/2025
Náklady na akci: 100 000,-Kč
Projektová příprava – oprava čp.93 Roubenky, jeden z prvních domů v obci
Popis akce: návrh a zajištění případného st. povolení na opravu objektu čp.93 

Doba realizace: 2025
Náklady na akci: 200 000,- Kč
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 2026
Prodloužení cyklostezky k silnici na Pohřebačku   
Popis akce:  projektová příprava  stezky pro cyklisty podél silnice II/333    
Doba realizace: 2026 
Náklady na akci: 100 000,-

Pódium při kryté ploše na fotbalovém hřišti     
Popis akce:  výroba a montáž pódia při fotbalovém hřišti
Doba realizace: 2026 v závislosti na získání dotace 

Náklady na akci: 200 000,-

Realizace projektu ,,Domácí školka“

Popis akce: výstavba objektu „ školky“

Doba realizace: 2026 v závislosti na získání dotace
Náklady na akci: 10 000 000,-
Revitalizace „Borek“ 
Popis akce:  využití prostoru k volnočasovým aktivitám, naučná stezka    
Doba realizace: 6-8/2026
Náklady na akci: 500 000,-

Revitalizace ploch na pozemcích ppč.455/1 a 1248 – mezi chatami a Rajskou strouhou 
Popis akce:  odstranění náletových dřevin a výsadba vhodných dřevin
Doba realizace: 8-10/2026 v závislosti na získání dotace
Náklady na akci: 100 000,-

Přípojka elektrické energie k rybníku 
Popis akce: Výstavba přípojky
Doba realizace: 7-9/2026
Náklady na akci: 450 000,-Kč

 Program obnovy obce                                       5/5
2027

Kamerový systém v obci
Popis akce: zajištění kamerového systému v obci
Doba realizace: 3-9/2027 v závislosti na získání dotace
Náklady na akci: 400 000,-

Rekonstrukce hrací plochy víceúčelového hřiště
Popis akce: obnova  hrací plochy, rozšíření prvků k využití sportoviště

Doba realizace : 3-11/2027 v závislosti na získání dotace

Náklady na akci: 550 000,-
Prodloužení cyklostezky k silnici na Pohřebačku   

Popis akce:  stavební povolení a výstavba  stezky pro cyklisty podél silnice II/333    

Doba realizace: 2027 v závislosti na získání dotace
Náklady na akci: 2.500 000,-
Oprava čp.93 Roubenky, jeden z prvních domů v obci

Popis akce: oprava objektu čp.93 

Doba realizace: 2027 v závislosti na získání dotace 
Náklady na akci: 3.000 000,-
